| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-UBND DỰ THẢO | Đắk Lắk, ngày tháng 7 năm 2026 |

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 06/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục bộ dữ liệu phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực thiết yếu.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 804/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu phục vụ phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Xây dựng nền tảng dữ liệu số có chất lượng, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công.

2. Yêu cầu

- Bám sát nhiệm vụ giao cho địa phương tại Quyết định số 804/QĐ-TTg.

- Bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin, an ninh mạng và bí mật nhà nước.

- Phân công rõ trách nhiệm, rõ đầu việc, rõ thời gian, rõ kết quả đầu ra.

- Bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

(Chi tiết tại các phụ lục kèm theo).

1. Rà soát, lập danh mục dữ liệu theo lĩnh vực được giao

- Tổ chức rà soát toàn bộ cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, bộ dữ liệu dùng chung và chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

- Lập danh mục bộ dữ liệu hiện có và dữ liệu có thể cung cấp phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo, bảo đảm phù hợp với Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 804/QĐ-TTg.

- Xác định rõ cơ quan quản lý dữ liệu, mức độ sẵn sàng, khả năng kết nối, chia sẻ.

2. Chuẩn hóa, làm sạch và hoàn thiện dữ liệu

- Thực hiện chuẩn hóa cấu trúc, định dạng, siêu dữ liệu theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Tổ chức làm sạch, cập nhật, đồng bộ dữ liệu, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, nhất quán.

- Ưu tiên các bộ dữ liệu có giá trị cao phục vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

3. Kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu

- Thực hiện kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh với các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và các hệ thống quốc gia theo quy định.

- Tổ chức chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh và với cơ quan trung ương theo cơ chế, quy định hiện hành.

- Bảo đảm dữ liệu sẵn sàng cung cấp cho các nền tảng, hệ thống phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo.

4. Cung cấp và công bố dữ liệu phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo

- Xây dựng kế hoạch cung cấp dữ liệu mở, dữ liệu dùng chung phục vụ tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

- Thực hiện công bố dữ liệu theo quy định, bảo đảm tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước và an ninh mạng.

5. Tổ chức khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo

- Khuyến khích các cơ quan, đơn vị ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên cơ sở dữ liệu của tỉnh.

- Ưu tiên triển khai thí điểm trong các lĩnh vực: hành chính công, y tế, giáo dục, nông nghiệp, tài nguyên môi trường.

6. Bảo đảm an toàn, an ninh và tuân thủ pháp luật về dữ liệu

- Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong toàn bộ quá trình thu thập, quản lý, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu.

- Kiểm soát chặt chẽ việc khai thác, chia sẻ và sử dụng dữ liệu theo đúng thẩm quyền, đúng mục đích.

7. Theo dõi, đánh giá, báo cáo

- Tổ chức theo dõi, đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

- Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện; đồng thời báo cáo cơ quan trung ương có thẩm quyền theo quy định.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Hướng dẫn rà soát, lập danh mục dữ liệu; đánh giá hiện trạng, chất lượng và mức độ sẵn sàng của dữ liệu.

- Chủ trì đề xuất giải pháp chuẩn hóa dữ liệu, khai thác và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp khó khăn, vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

2. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu; hướng dẫn thực hiện các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng trong quá trình triển khai.

- Chủ trì, phối hợp trong kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống quốc gia theo quy định.

3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên ang ham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật.

4. Sở Nội vụ

- Phối hợp tham mưu đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác dữ liệu, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

5. Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã

- Tổ chức rà soát, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu thuộc phạm vi quản lý.

- Chủ động phối hợp cung cấp, chia sẻ dữ liệu; chịu trách nhiệm về chất lượng, tính chính xác của dữ liệu thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết hoặc lồng ghép nhiệm vụ trong chương trình công tác hằng năm để tổ chức thực hiện.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) để xem xét, chỉ đạo.

- Giao Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo UBND tỉnh./.

| Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Khoa học và Công nghệ; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; - UBND các xã, phường; - Lưu: VT, KGVX. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hồ Thị Nguyên Thảo |
| --- | --- |

PHỤ LỤC I

DANH MỤC DỮ LIỆU CỦA TỈNH PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày     /7/2026 của UBND tỉnh)

| STT | Lĩnh vực theo Quyết định số 804/QĐ-TTg | Nhóm dữ liệu | Dữ liệu cụ thể tại tỉnh | Cơ quan quản lý | Mức độ sẵn sàng | Ghi chú (kết nối/chia sẻ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dân cư | Dữ liệu dân cư | Thông tin dân cư, hộ tịch, định danh điện tử | Công an tỉnh | Cao | Kết nối CSDL quốc gia về dân cư |
| 2 | Y tế | Dữ liệu khám chữa bệnh | Hồ sơ bệnh án điện tử, dữ liệu tiêm chủng | Sở Y tế | Trung bình | Cần chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành |
| 3 | Giáo dục | Dữ liệu giáo dục | Hồ sơ học sinh, kết quả học tập, đội ngũ giáo viên | Sở Giáo dục và Đào tạo | Trung bình | Kết nối CSDL ngành giáo dục |
| 4 | Nông nghiệp | Dữ liệu sản xuất nông nghiệp | Diện tích cây trồng, sản lượng, vùng trồng | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Trung bình | Phục vụ AI dự báo mùa vụ |
| 5 | Tài nguyên môi trường | Dữ liệu đất đai | Bản đồ địa chính, quy hoạch sử dụng đất | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Cao | Kết nối CSDL đất đai quốc gia |
| 6 | Giao thông | Dữ liệu giao thông | Lưu lượng giao thông, hạ tầng đường bộ | Sở Xây dựng | Thấp – Trung bình | Cần số hóa, chuẩn hóa bổ sung |
| 7 | Doanh nghiệp | Dữ liệu đăng ký kinh doanh | Thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh | Sở Tài chính | Cao | Kết nối CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp |
| 8 | Tài chính | Dữ liệu ngân sách | Thu, chi ngân sách, đầu tư công | Sở Tài chính | Trung bình | Phục vụ phân tích, dự báo |
| 9 | Hành chính công | Dữ liệu dịch vụ công | Hồ sơ thủ tục hành chính, kết quả giải quyết | Văn phòng UBND tỉnh | Cao | Kết nối Cổng DVC quốc gia |
| 10 | Lao động – xã hội | Dữ liệu an sinh | Bảo trợ xã hội, việc làm, giảm nghèo | Sở Nội vụ | Trung bình | Cần đồng bộ dữ liệu chuyên ngành |
| 11 | Du lịch | Dữ liệu du lịch | Điểm du lịch, lượng khách, dịch vụ | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Thấp | Tiềm năng khai thác AI |
| 12 | Công thương | Dữ liệu thị trường | Giá cả, cung cầu ang hóa | Sở Công Thương | Trung bình | Phục vụ AI dự báo thị trường |
| 13 | Khoa học và công nghệ | Dữ liệu nghiên cứu | Đề tài, sáng kiến, công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Trung bình | Kết nối hệ tri thức số |
| 14 | Đô thị | Dữ liệu đô thị thông minh | Hạ tầng, quy hoạch đô thị | Sở Xây dựng | Thấp – Trung bình | Phục vụ AI trong đô thị thông minh |

Ghi chú:

Cột “Mức độ sẵn sàng”:

i) Cao: đã số hóa, có thể chia sẻ ngay

ii) Trung bình: cần chuẩn hóa/làm sạch

iii) Thấp: chưa số hóa hoặc phân tán

PHỤ LỤC II

TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI VÀ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ (KPI)

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày     /7/2026 của UBND tỉnh)

| STT | Nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành | Sản phẩm đầu ra | Chỉ tiêu cụ thể |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rà soát, lập danh mục dữ liệu theo QĐ 804 | Sở Khoa học và Công nghệ | Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương | Quý IV/2026 | Danh mục dữ liệu toàn tỉnh | 100% sở, ban, ngành, địa phương có danh mục dữ liệu; tối thiểu 80% dữ liệu được phân loại mức sẵn sàng |
| 2 | Đánh giá hiện trạng, chất lượng dữ liệu | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành, địa phương | Quý IV/2026 | Báo cáo đánh giá dữ liệu | 100% cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin thuộc phạm vi rà soát được đánh giá; tối thiểu 70% có kế hoạch chuẩn hóa |
| 3 | Chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu | Các sở, ban, ngành, địa phương | Sở Khoa học và Công nghệ | Giai đoạn 2026 - 2027 | Bộ dữ liệu được chuẩn hóa | Tối thiểu 60% dữ liệu đạt chuẩn vào năm 2027 |
| 4 | Kết nối, tích hợp dữ liệu với hệ thống quốc gia | Công an tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan | Giai đoạn 2026 - 2027 | Kết nối nền tảng, hệ thống chia sẻ dữ liệu | Tối thiểu 90% hệ thống đủ điều kiện được kết nối; tối thiểu 80% dữ liệu đủ điều kiện được chia sẻ |
| 5 | Xây dựng và công bố dữ liệu mở | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành, địa phương | Năm 2027 | Danh mục dữ liệu mở | Tối thiểu 30 bộ dữ liệu mở được công bố |
| 6 | Cung cấp dữ liệu phục vụ AI | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành, địa phương | Giai đoạn 2027 - 2028 | Kho dữ liệu phục vụ AI của tỉnh | Tối thiểu 10 bộ dữ liệu chất lượng cao phục vụ AI |
| 7 | Ứng dụng AI trong quản lý nhà nước | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành, địa phương | Giai đoạn 2027 - 2028 | Mô hình AI thí điểm | Tối thiểu 05 mô hình AI triển khai thực tế |
| 8 | Bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu | Công an tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan | Thường xuyên | Báo cáo, phương án bảo đảm an toàn dữ liệu | 100% hệ thống có phương án bảo vệ; không để xảy ra sự cố nghiêm trọng |
| 9 | Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực | Sở Nội vụ | Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan | Hằng năm | Lớp đào tạo, tài liệu hướng dẫn | Tối thiểu 70% cán bộ phụ trách dữ liệu được đào tạo, bồi dưỡng |
| 10 | Theo dõi, đánh giá, báo cáo | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành, địa phương | Định kỳ | Báo cáo UBND tỉnh | 100% cơ quan, đơn vị gửi báo cáo đúng thời hạn |